**Sprint 1**

**14/09/2017**

**Local:** LCT – Bloco F – Unioeste Cascavel

**Hora:** 20h15

**Carga horária:** 2h

**O que eu fiz?**

*Marcelo:* Fizemos uma versão inicial do sistema.

*Sergio:* Idem.

**O que irei fazer?**

*Marcelo:* Iremos documentar os casos de uso e requisitos do sistema.

*Sergio:* Faremos a documentação do sistema (requisitos e casos de uso). Além disso, revisaremos outros documentos já preenchidos.

**Algum impedimento (técnico, gestão, pessoal, etc.) para eu fazer?**

*Marcelo:* Indisponibilidade do cliente para acompanhar o desenvolvimento da documentação.

*Sergio:* Idem.

**17/09/2017**

**Local:** Casa do Sergio

**Hora:** 9h15

**Carga horária:** 6h

**O que eu fiz?**

*Marcelo:* Iniciamos a documentação do sistema.

*Sergio:* Idem.

**O que irei fazer?**

*Marcelo:* Iremos implementar os itens da sprint.

*Sergio:* Iremos refatorar código já implementado e conferir se o que está implementado condiz com os requisitos. Depois disso, iremos implementar o que falta da sprint.

**Algum impedimento (técnico, gestão, pessoal, etc.) para eu fazer?**

*Marcelo:* Nenhum.

*Sergio:* Nenhum.

**Sprint 2**

**19/09/2017**

**Local:** LCT – Bloco F – Unioeste Cascavel

**Hora:** 20h15

**Carga horária:** 2h

**O que eu fiz?**

*Marcelo:* Implementamos o login, porém sem criptografia e sem armazenamento de sessão. Modularizamos o cabeçalho e o rodapé das páginas. Iniciamos a migração do Bootstrap 3 para a versão 4.

*Sergio:* Implementamos o login, e refatoramos o código a fim de encapsular a barra de navegação, o cabeçalho e o rodapé da página. Além disso, atualizamos o projeto diante da nova versão do *framework* Bootstrap.

**O que irei fazer?**

*Marcelo:* Iremos implementar o cadastro de usuário.

*Sergio:* Idem.

**Algum impedimento (técnico, gestão, pessoal, etc.) para eu fazer?**

*Marcelo:* Desconhecimento das funções criptográficas do PHP.

*Sergio:* Nenhum.

**24/09/2017**

**Local:** Casa do Sergio

**Hora:** 15h45

**Carga horária:** 4h

**O que eu fiz?**

*Marcelo:* Fizemos o protótipo do cadastro e consulta de usuários.

*Sergio:* Idem.

**O que irei fazer?**

*Marcelo:* Iremos continuar a implementação do cadastro, consulta, atualização e exclusão de usuários.

*Sergio:* Idem.

**Algum impedimento (técnico, gestão, pessoal, etc.) para eu fazer?**

*Marcelo:* Nenhum.

*Sergio:* Nenhum.

**01/10/2017**

**Local:** Casa do Sergio

**Hora:** 16h15

**Carga horária:** 4h

**O que eu fiz?**

*Marcelo:* Começamos a configurar o cadastro de usuário no banco de dados.

*Sergio:* Idem.

**O que irei fazer?**

*Marcelo:* Iremos terminar de configurar o cadastro de usuário no banco de dados. Também iremos terminar de configurar o login.

*Sergio:* Idem.

**Algum impedimento (técnico, gestão, pessoal, etc.) para eu fazer?**

*Marcelo:* Nenhum.

*Sergio:* Nenhum.